ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» за 2019 год

| № п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Процент выпол-нения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб-ность на 2019 год | план с учетом утвержденного бюджетом на 2019 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 581,99 | 1 581,99 | 1 581,99 | 1 580,22 | 99,9 | 1,77 тыс.руб. экономия бюджетных средств при размещении закупки услуг по проведению технической инвентаризации недвижимого имущества |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 581,99 | 1 581,99 | 1 581,99 | 1 580,22 | 99,9 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1 581,99 | 1 581,99 | 1 581,99 | 1 580,22 | 99,9 |  |
| 2. | Задача 2 «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу» |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 352,16 | 352,16 | 352,16 | 352,15 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 352,16 | 352,16 | 352,16 | 352,15 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 352,16 | 352,16 | 352,16 | 352,15 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 934,15 | 1 934,15 | 1 934,15 | 1 932,37 | 99,9 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 934,15 | 1 934,15 | 1 934,15 | 1 932,37 | 99,9 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1 934,15 | 1 934,15 | 1 934,15 | 1 932,37 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 64,73 | 64,73 | 64,73 | 64,71 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 64,73 | 64,73 | 64,73 | 64,71 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 64,73 | 64,73 | 64,73 | 64,71 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 64,73 | 64,73 | 64,73 | 64,71 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 64,73 | 64,73 | 64,73 | 64,71 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 64,73 | 64,73 | 64,73 | 64,71 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 15 762,48 | 15 762,48 | 15 762,48 | 15 372,85 | 97,5 | 389,90 тыс.руб. экономия по факту предоставления услуг по физической охране временно не арендуемых объектов по адресам: г.Северск, просп.Комму-нистический, 6, просп.Комму-нистический,112 ул.Победы, 2 |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 15 762,48 | 15 762,48 | 15 762,48 | 15 372,85 | 97,5 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 15 762,48 | 15 762,48 | 15 762,48 | 15 372,85 | 97,5 |  |
| 2 | Задача 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 100 |  |
| 3. | Задача 3 «Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск», в т.ч.: |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 4 530,89 | 4 530,89 | 4 530,89 | 4 530,88 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 4 530,89 | 4 530,89 | 4 530,89 | 4 530,88 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 4 530,89 | 4 530,89 | 4 530,89 | 4 530,88 | 100 |  |
| 3.1.1 | Реконструкция нежилого помещения на первом этаже с устройством отдельного входа по адресу: пос.Орловка, ул.Мира, д.25 |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 810,12 | 1 810,12 | 1 810,12 | 1 810,11 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 810,12 | 1 810,12 | 1 810,12 | 1810,11 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 1 810,12 | 1 810,12 | 1 810,12 | 1810,11 | 100 |  |
| 3.1.2 | Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и Администрацией ЗАТО Северск |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2 720,77 | 2 720,77 | 2 720,77 | 2 720,77 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 2 720,77 | 2 720,77 | 2 720,77 | 2 720,77 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 2 720,77 | 2 720,77 | 2 720,77 | 2 720,77 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 20 621,37 | 20 621,37 | 20 621,37 | 20 231,73 | 98 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 20 621,37 | 20 621,37 | 20 621,37 | 20 231,73 | 98 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 15 762,48 | 15 762,48 | 15 762,48 | 15 372,85 | 97,5 |  |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 4 858,89 | 4 858,89 | 4 858,89 | 4 858,88 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 11 177,78 | 11 177,78 | 11 177,78 | 10 950,65 | 98 | 27,13 тыс.руб. экономия по договорам по факту выполненных работ, по оплате пособий |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 11 177,78 | 11 177,78 | 11 177,78 | 10 950,65 | 98 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 11 177,78 | 11 177,78 | 11 177,78 | 10 950,65 | 98 |  |
| 1.2 | ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий» |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 440,52 | 1 440,52 | 1 440,52 | 1 439,18 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 440,52 | 1 440,52 | 1 440,52 | 1 439,18 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1 440,52 | 1 440,52 | 1 440,52 | 1 439,18 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 12 618,30 | 12 618,30 | 12 618,30 | 12 389,83 | 98 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 12 618,30 | 12 618,30 | 12 618,30 | 12 389,83 | 98 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 12 618,30 | 12 618,30 | 12 618,30 | 12 389,83 | 98 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 1 «Организация деятельности Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 6 | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 46 579,50 | 46 579,50 | 46 579,50 | 45 743,78 | 98 | 829,57 тыс.руб. экономия средств по факту оказанных услуг по МК; 6,15 тыс.руб. – по оплате пособий |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 408,40 | 408,40 | 408,40 | 408,40 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 46 171,10 | 46 171,10 | 46 171,10 | 45 335,38 | 98 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 46 579,50 | 46 579,50 | 46 579,50 | 45 743,78 | 98 |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 46 579,50 | 46 579,50 | 46 579,50 | 45 743,78 | 98 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 408,40 | 408,40 | 408,40 | 408,40 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 46 171,10 | 46 171,10 | 46 171,10 | 45 335,38 | 98 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 46 579,50 | 46 579,50 | 46 579,50 | 45 743,78 | 98 |  |
| Итого по Программе |  |  | 2019 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 81 818,05 | 81 818,05 | 81 818,05 | 80 362,42 | 98 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 408,40 | 408,40 | 408,40 | 408,40 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 81 409,65 | 81 409,65 | 81 409,65 | 79 954,02 | 98 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 76 959,16 | 76 959,16 | 76 959,16 | 75 503,54 | 98 |  |
|  |  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 4 858,89 | 4 858,89 | 4 858,89 | 4 858,88 | 100 |  |

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» за 2019 год

| № п/п | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы, (тыс. руб.) |  |  | Процент выполнения, % (гр. 6 / гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем бюджетных ассигнований план 2019 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск»: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ВЦП «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.: | 1 581,99 | 1 581,99 | 1 580,22 | 99,9 |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1 581,99 | 1 581,99 | 1580,22 | 99,9 |
| 2. |  | ВЦП «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу» | Всего, в т.ч.: | 352,16 | 352,16 | 352,15 | 100 |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 352,16 | 352,16 | 352,15 | 100 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Всего, в т.ч.: | 1 934,15 | 1 934,15 | 1 934,15 | 99,9 |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1 934,15 | 1 934,15 | 1 934,15 | 99,9 |
| Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск»: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.: | 64,73 | 64,73 | 64,71 | 100 |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 64,73 | 64,73 | 64,71 | 100 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | Всего, в т.ч.: | 64,73 | 64,73 | 64,71 | 100 |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 64,73 | 64,73 | 64,71 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ВЦП «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» | Всего, в т.ч.: | 15 762,48 | 15 762,48 | 15 372,85 | 97,5 |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 15 762,48 | 15 762,48 | 15 372,85 | 97,5 |
| 2. |  | ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» | Всего, в т.ч.: | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 100 |
|  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 100 |
| 3. |  | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск», в т.ч.: | Всего, в т.ч.: | 4 530,89 | 4 530,89 | 4 530,88 | 100 |
|  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 4 530,89 | 4 530,89 | 4 530,88 | 100 |
| 3.1 |  | Реконструкция нежилого помещения на первом этаже с устройством отдельного входа по адресу: пос.Орловка, ул.Мира, д.25 | Всего, в т.ч.: | 1 810,12 | 1 810,12 | 1 810,11 | 100 |
|  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 1 810,12 | 1 810,12 | 1 810,11 | 100 |
| 3.2 |  | Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и Администрацией ЗАТО Северск | Всего, в т.ч.: | 2 720,77 | 2 720,77 | 2 720,77 | 100 |
|  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 2 720,77 | 2 720,77 | 2 720,77 | 100 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Всего, в т.ч.: | 20 621,37 | 20 621,37 | 20 231,73 | 98 |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 15 762,48 | 15 762,48 | 15 372,85 | 97,5 |
|  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 4 858,89 | 4 858,89 | 4 858,88 | 100 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.: | 11 177,78 | 11 177,78 | 10 950,65 | 98 |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 11 177,78 | 11 177,78 | 10 950,65 | 98 |
| 2. |  | ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий» | Всего, в т.ч. : | 1 440,52 | 1 440,52 | 1 439,18 | 100 |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1 440,52 | 1 440,52 | 1 439,18 | 100 |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  | Всего, в т.ч.: | 12 618,30 | 12 618,30 | 12 389,83 | 98 |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 12 618,30 | 12 618,30 | 12 389,83 | 98 |
| Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Организация деятельности Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск» |  | Всего, в т.ч.: | 46 579,50 | 46 579,50 | 45 743,78 | 98 |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 46 579,50 | 46 579,50 | 45 743,78 | 98 |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  | Всего, в т.ч.: | 46 579,50 | 46 579,50 | 45 743,78 | 98 |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 46 579,50 | 46 579,50 | 45 743,78 | 98 |
| Итого по Программе |  |  | Всего, в т.ч.: | 81 818,05 | 81 818,05 | 80 362,42 | 98 |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 76 959,16 | 76 959,16 | 75 503,54 | 98 |
|  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 4 858,89 | 4 858,89 | 4 858,88 | 100 |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» за 2019 год

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | План | Факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Задача. Организация деятельности Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 46 579,50 | 45 743,78 | 829,57 тыс.руб. экономия бюджетных средств по факту оказанных услуг (выполненных работ) по муниципальным контрактам; 6,15 тыс.руб. – по оплате пособий |
|  |  | Показатель 1 «Исполнение расходных обязательств по обеспечению деятельности» задачи, проц | 98 | 98 |  |
|  |  | Показатель 2 «Материально-техническое снабжение Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск» задачи, проц | 98 | 98 |  |
|  |  | Объем финансирования всего, тыс. руб. | 46 579,50 | 45 743,78 |  |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  | 46 579,50 | 45 743,78 |  |

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Бюджетная | Решение Думы ЗАТО Северск от 23.06.2015 № 67/5 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области» | 2019 | 2019 | Повышение качества управления муниципальным имуществом |

Начальник Управления

имущественных отношений 	А.С.Саядян

М.А.Ильина

77 39 77